移动端4月10号---4月14号工作汇报

1. 本周完成的工作

招聘宝第三次迭代的开发及测试工作

iOS开发过程基本顺利，android端因技术实力及人力有限，出现短时间的延期，但鉴于本次迭代的难度本就不大，所以没有产生太大影响

1. 下周计划
2. 招聘宝第四次迭代的界面开发工作
3. 招聘宝第四次迭代相关接口调试
4. 第三次迭代部分遗留问题（需要评估后，决定是否要放第四次迭代）
5. ios端数据库相关代码整理重构，先完全理清现有数据库的使用情况及代码结构，确实重构方案后，下周可以先优化低使用频率的模块。
6. 风险
7. 第四代迭代的开发工作量明显多于上个迭代，尤其是服务器接口明显增多，android端，能否快速高质量地完成存在风险
8. 测试时间可能会比第三次迭代更少，而且测试的人力投入及实力也不足。从第三次迭代实施的过程来看，现在我们的app面临的问题是所有环节都存在问题。测试过程中， 我的直观感受是：
9. 测试环境不建全，有些流程想跑一遍完整的测试，代价太大。开发想要做相应的调整或修改问题，会浪费太多精力。
10. 技术债
11. 产品设计债

测试过程中，很多的问题我都找泽志和王可沟通过，不少我认为是不合理，甚至是错误的设计，在当时开发时，都是严格按产品的要求来做的。这导致移动端界面及交互，特别是后端接口设计都有不合理之处。

这些问题不太可能在几个小迭代中就完全解决，所以在下个迭代中，这些问题依然会影响我们app的质量