移动端4月17号---4月21号周报

1. 本周完成的工作

1、招聘宝第四次迭代

iOS的开发工作基本完成

android端大概有80%的完成度，未完成的工作主要是界面及交互的细节处理不到位。

2、iOS 云信及启动页相关的database重构， 已经理清旧的数据库的使用方式，将大量已经废弃的代码整理出来，与云信相关的数据库操作已经封装到新的database类中

1. 下周计划
2. iOS版本测试，
3. iOS端可以加入一些机动的需求，如空白页提示，编辑信息不用跳转到新界面
4. iOS database ，完成与云信相关的操作，与app.db相关的操作争取完成50%。
5. android端完成第四次迭代的需求，重点在测试。
6. 风险

暂无